
Администрация муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» Забайкальского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 февраля 2026 года.



                                                                  № 25
село Тупик

Об утверждении муниципальной Программы муниципального  района «Тунгиро-Олёкминский район»  «Формирование современной городской среды на 2026-2028 годы.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 г. №169 (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением  Правительства Забайкальского края от 31.08.2017 г. №372 (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении государственной программы Забайкальского края «Формирование современной городской среды», Уставом  муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район», в целях реализации общероссийского приоритетного проекта по формированию современной городской среды, администрация муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» «Формирование современной городской среды на 2026-2028 годы».

2. Настоящее постановление официально обнародовать на сайте администрации муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет «https://tungir.75.ru».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район». 

	И.о. Главы муниципального района 

«Тунгиро-Олёкминский район» 
	        О.В. Помелова 


УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального района 

«Тунгиро-Олёкминский район» 
от «13» февраля 2026 года №25
Муниципальная программа 

Муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район»

«Формирование современной городской среды на 2026-2028 годы» 

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального района 

«Тунгиро-Олёкминский район» 

«Формирование современной городской среды на 2026-2028 годы» 

(далее – муниципальная программа)

	Ответственный 

исполнитель

Программы
	Администрация муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» 

	Участники

Программы
	Сельское поселение «Тупикское»

Сельское поселение «Зареченское»

	Цели

Программы
	Повышение уровня благоустройства территорий муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район»

	Задачи

Программы
	− повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район»; 

− повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район».

	Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы
	− доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования и мест отдыха населения муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» 

	Сроки этапы реализации 

Программы
	 Один этап 2026-2028 гг.

	Объёмы 

бюджетных 

ассигнований  

Программы *
	Общий объем финансирования на реализацию мероприятий программы в 2026-2028 годах за счет всех источников составляет 25 132,3 тыс. руб., в том числе по годам и источникам финансирования:

Федеральный бюджет – 20 000,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2026 год – 20 000,0 тыс. руб.

2027 год – 0,00 тыс. руб.

2028 год – 0,00 тыс. руб.

Бюджет Забайкальского края – 3 750,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2026 год – 3 750,0 тыс. руб.

2027 год – 0,00 тыс. руб.

2028 год – 0,00 тыс. руб.

Бюджет муниципального района тыс. руб., в том числе по годам:

2026 год – 1 382,3 тыс. руб.

2027 год – 0,00 тыс. руб.

2028 год – 0,00 тыс. руб.

	Ожидаемые 

результаты

реализации 

Программы
	Обеспечение комфортных условий для отдыха населения на территории муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район»:

‒ увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользования;

‒ увеличение площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования;

‒ увеличение доли благоустроенных муниципальных территорий общего пользования в общем количестве муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству до 100%;

‒ увеличение доли благоустроенных муниципальных территорий общего пользования муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» , на которые утверждены дизайн-проекты благоустройства, в общем количестве муниципальных благоустроенных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству до 100%.


* ‒ значения показателей ежегодно будут уточнены после принятия постановлений Правительства Российской Федерации о предоставлении средств федерального бюджета и Правительства Забайкальского края о предоставлении средств краевого бюджета в целях финансирования мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы

Основным стратегическим направлением муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» (далее ‒ муниципальный район) является обеспечение устойчивого развития населённых пунктов, расположенных на территории муниципального района, которое предполагает совершенствование городской среды путём создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности с развитой инфраструктурой: обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, формирование здоровой среды обитания, снижение рисков гибели и травматизма граждан от неестественных причин, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.

Создание комфортной городской среды для человека является одним из основных направлений перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития. Сегодня гражданам важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары, парки, площади, центральные улицы и многое другое. 

Благоустройство и озеленение территорий муниципального района, в том числе, территорий соответствующего функционального назначения (центральной площади, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее – общественные территории) – одна из актуальных проблем современного градостроительства и муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются условия для здоровой, комфортной и удобной жизни населения.

На сегодняшний день в состав муниципального района входят населенные пункты: с. Тупик, с. Заречное, с. Средняя Олёкма, с. Моклакан, с. Гуля с общей численностью населения свыше 1100 человек. 
На территории муниципального района многоквартирных жилых домов нет.
Общественные территории – это территория общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения, где жители отдыхают, проводят свободное время (парки, скверы, площадь, иные территории).

В настоящее время многие общественные территории характеризуются существенным износом, отсутствием инженерных коммуникаций, недостаточным освещением, слабо развитой инфраструктурой для обеспечения нормального отдыха жителей (требуют ремонта прогулочные дорожки, отсутствуют трассы для катания на велосипедах и роликах и т.д.). 

В рамках программы планируется выполнить следующие мероприятия:

‒ озеленение парков, дворовых и общественных территорий;

‒ создание новых детских площадок;

‒ создание спортивных площадок;

‒ создание мест отдыха;

‒ обеспечение освещения дворовых и общественных территорий;

‒ создание новых парковочных мест.

В выборе мероприятий по благоустройству общественных территорий принимают участие жители муниципального района путём проведения общественных обсуждений.

Благоустройство общественных территорий носит комплексный характер, а именно выполнение запланированных мероприятий в рамках муниципальной программы позволит создать благоприятную жизненную среду с обеспечением комфортных условий для жителей муниципального района.

Раздел 2. Перечень приоритетов муниципальной политики в сфере

 реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального района увязана с приоритетами и целями государственной политики в рассматриваемой сфере, установленными в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, в основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации, посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, указах Президента Российской Федерации, долгосрочных и среднесрочных стратегиях развития отдельных отраслей сферы жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края до 2030 года, утверждённой постановлением Правительства Забайкальского края от 26 декабря 2013 года № 586.

Программа определяет комплекс мероприятий, направленных на обеспечение единых подходов и приоритетов формирования комфортной и современной городской среды на территории муниципального района.

При разработке программы учитывались требования Постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды». Муниципальная программа основана на положениях Жилищного кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  «О теплоснабжении», Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

Стратегической целью муниципальной политики в жилищно-коммунальной сфере является создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Приоритетами политики в сфере благоустройства в указанных документах определены:

‒ улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания;

‒ обеспечение населения доступным и качественным жильём, создание комфортной городской среды для человека и эффективного жилищно-коммунального хозяйства, формирование гибкой системы расселения населения, учитывающей многообразие региональных и национальных укладов жизни;

‒ обеспечение соответствия объёма комфортного жилищного фонда потребностям населения и формирование комфортной городской среды поселения, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения и безопасности мест пребывания детей с родителями.

Раздел 3. Цель и задачи реализации муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территорий муниципального района.

Для достижения указанной цели планируется выполнение мероприятий, направленных на решение следующих задач: 

‒ повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования; 

‒ повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории.

Благоустройство общественных территорий носит комплексный характер, а именно выполнение запланированных мероприятий муниципальной программы позволит создать благоприятную жизненную среду с обеспечением комфортных условий для жителей поселений.

Раздел 4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной программы: 2026-2028 гг. Программа будет реализовываться в один этап.

Раздел 5. Перечень основных мероприятий 

муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется путём выполнения следующих мероприятий по формированию современной городской среды:

‒ благоустройство муниципальных территорий общего пользования;

‒ обустройство мест массового отдыха населения (парков).

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Общественные территории включаются в муниципальную программу по результатам проведённой инвентаризации в соответствии с утверждённым в составе государственной программы Забайкальского края Порядком проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, а также на основании предложений граждан и организаций, в соответствии с утверждённым правовым актом муниципального района, устанавливающим порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу на 2026-2028 годы общественной территории.

Муниципальный район вправе исключать из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления субсидии ‒ для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.
Дизайн-проекты благоустройства каждой общественной территории до начала выполнения благоустроенных работ утверждаются с учётом обсуждения с представителями заинтересованных лиц. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства муниципальной территории общего пользования поселения изложен в приложении №4 к муниципальной программе.

Контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы осуществляет администрация муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район». 
В целях общественного контроля предусматривается создание муниципальной общественной комиссии, наделённой полномочиями по контролю реализации муниципальной программы, а также участвующей в приёмке работ.

Раздел 6. Перечень показателей конечных результатов 

муниципальной программы, методики их расчёта и плановые 

значения по годам реализации муниципальной программы

Перечень показателей конечных результатов муниципальной программы и плановые значения по годам её реализации представлены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов политики в сфере жилищно-коммунального обслуживания населения муниципального района.

Раздел 7. Финансовое обеспечение муниципальной программы

7.1. Общий объем необходимого финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2026-2028 годах, рассчитанных из минимальных расходов, необходимых для достижения цели и реализации задач муниципальной программы, за счет всех источников составляет 25 132,3 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

– средства федерального бюджета – 20 000,0 тыс. руб., 
– средства краевого бюджета – 3 750,0 тыс. руб., 

– средства муниципального – 1 382,3 тыс. руб.

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2026-2028 годы представлено в приложении №3.

Финансирование мероприятий муниципальной программы основано на принципе привлечения средств федерального и краевого бюджетов в рамках реализации мероприятий государственных программ Российской Федерации и Забайкальского края в сфере благоустройства, а также в рамках направления «ЖКХ и городская среда» приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Раздел 6. Описание рисков реализации программы и 

способов их минимизации

К основным рискам реализации муниципальной программы, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов, относятся:

‒ законодательные риски, обусловленные изменением условий реализации программы;

‒ бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетов и возможным невыполнением своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы;

‒ социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий и т.д.;

‒ управленческие (внутренние) риски, обусловленные неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальной программы и т. д.

Перечисленные риски могут повлечь невыполнение в полном объёме и в установленные сроки мероприятий муниципальной программы, что, в конечном счёте, отразится на достижении показателей реализации программы.

Способами ограничения рисков будут являться:

‒ подготовка и анализ отчётов о ходе реализации выполнения программы;

‒ информационно-разъяснительная работа среди граждан, организаций в целях популяризации и вовлечения их в реализацию проектов по благоустройству. 

Приложение №1

к муниципальной программе муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» «Формирование 
современной городской среды» на 2026-2028 гг., 

утвержденной постановлением администрации 
муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район»  
от 13 февраля 2026 года № 25
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы

	№
	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения показателей

	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1
	Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
	Ед.
	1
	0
	1

	2
	Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
	Га
	0,23
	0
	0,2

	3
	Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования в общем количестве таких территорий, подлежащих благоустройству
	Проценты
	50
	0
	100

	4
	Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, на которые утверждены дизайн-проекты благоустройства, в общем количестве муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству

	Проценты
	50
	0
	100

	5
	Доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
	Проценты
	0
	0
	0

	6
	Доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
	Проценты
	0
	0
	0


Приложение №2

к муниципальной программе 
муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» 

«Формирование современной городской среды на 2026-2028 гг.», 

утвержденной постановлением администрации 

муниципального района

 «Тунгиро-Олёкминский район»

от 13 февраля 2026 года № 25
ПЕРЕЧЕНЬ

 основных мероприятий муниципальной программы муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» «Формирование современной городской среды на 2026-2028 гг.» 
	Номер и наименование основного мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок 
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
	Основные направления реализации
	Связь с показателями Программы 

	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	
	

	Задача 1. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования 

Муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район»

	1.1. Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования и мест массового отдыха населения 
	Администрация муниципального района
	2025
	2026
	Разработка локально – сметных расчётов
	Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы
	

	1.2. Благоустройство муниципальных территорий общего пользования и мест массового отдыха 

	Администрация муниципального района
	2025
	2026
	Увеличение доли благоустроенных муниципальных территорий общего пользования и мест массового отдыха населения


	Улучшение технического состояния муниципальных территорий общего пользования и мест массового отдыха населения
	Доля благоустроенных территорий общего пользования в общем количестве территорий общего пользования, подлежащих благоустройству

	Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству территорий поселений муниципального района

	2.1.Информирование заинтересованных граждан, организаций о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования
	Администрация муниципального района
	2025
	2026
	Увеличение уровня информирования и участия заинтересованных граждан, организаций в мероприятиях по благоустройству территорий.
	Привлечение граждан, организаций к благоустройству муниципальных территорий общего пользования
	Доля участия граждан, организаций в выполнении работ по благоустройству территорий.


Приложение №3

к муниципальной программе муниципального района

«Тунгиро-Олёкминский район» 

«Формирование современной городской среды на 2026-2028 гг.» 

утвержденной постановлением администрации 

муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район»
от 13 февраля 2026 года № 25
	Наименование
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник
	Источник финансирования
	Код бюджетной классификации
	Объёмы бюджетных ассигнований,

(тыс. рублей)

	
	
	
	ГРБС
	Рз  
Пр
	ЦСР
	ВР
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	Муниципальная программа муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» «Формирование современной городской

среды на 2026-2028 гг.»


	всего в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	20 000,0
	0,00
	0,00

	
	Министерство ЖКХ, коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края
	Краевой бюджет
	
	
	
	
	3 750,0
	0,00
	0,00

	
	Администрация муниципального района
	Бюджет муниципального района
	
	
	
	
	1 382,3
	0,00
	0,00


Приложение №4
к муниципальной программе муниципального района

«Тунгиро-Олёкминский район»

«Формирование современной городской среды на 2026-2028 гг.», 

утвержденной постановлением администрации 

муниципального района

«Тунгиро-Олёкминский район»  

от 13 февраля 2026 года № 25
Порядок

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства территорий муниципального района «Тунгиро-Олё1кминский район», включенных в муниципальную программу муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» «Формирование современной городской среды на 2026-2028 гг.»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, расположенных на территории муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» и включенных в муниципальную программу муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» «Формирование современной городской среды на 2026-2028 гг.» (далее – Порядок). 

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение общественной территории, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием проекта благоустройства, перечня элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории, описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн-проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. В отношении общественной территории это может быть проектная, сметная документация с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники зданий и сооружений, расположенных в границах общественной территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).
2. Разработка дизайн-проектов


2.1. Разработка дизайн-проектов в отношении общественных территорий, расположенных на территории муниципального района и включенных в муниципальную программу муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» «Формирование современной городской среды на 2026-2028 гг.»,  осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства муниципального района, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.


2.2. Разработка дизайн-проектов в отношении общественных территорий муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» осуществляется администрацией муниципального района (далее – администрацией) после утверждения общественной комиссией протокола рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении территории и  протокола рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории в муниципальную программу муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район»  «Формирование современной городской среды на 2026-2028 гг.» 

3. Обсуждение, согласование с представителями заинтересованных 

лиц и утверждение дизайн-проектов


3.1. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта благоустройства общественной территории, включенной общественной комиссией в адресный перечень общественных территорий проекта программы по итогам утверждения протокола рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций осуществляется с участием представителей администрации, а также с участием архитекторов, проектировщиков и других профильных специалистов. Дизайн-проект благоустройства муниципальной территории общего пользования утверждается администрацией.


3.2. Дизайн-проект на благоустройство общественной территории утверждается в одном экземпляре и хранится в администрации.

Приложение
к муниципальной программе муниципального района

«Тунгиро-Олёкминский район»

«Формирование современной городской среды 2026-2028г.», 

утвержденной постановлением администрации 

муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» 

от 13 февраля 2026 года № 25
Адресный перечень общественных территорий, 

нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» 

«Формирование современной городской среды на 2026-2028 г.» 

	Порядковый номер
	Адрес общественной территории
	Год реализации

	1
	2
	3

	1
	Центральный парк с. Тупик ул. Нагорная 19а
	2026

	2
	Центральная площадь с. Заречное
	2028


